BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Weekly Report

| Dự án / Nhóm | Rosi-Home |
| --- | --- |
| Tuần báo cáo | Tuần 6 (20/7 - 26/7/2026) |
| Ngày họp | 26/7/2026 |
| Thời gian | 7h00 |
| Địa điểm / Hình thức | Trực tiếp |

1. Thành phần tham dự (5 thành viên)

| STT | Họ và tên | Vai trò | Có mặt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Khôn Chí | Trưởng nhóm | có |
| 2 | Phạm Thành Đạt | Thành viên | có |
| 3 | Nguyễn Văn Minh | Thành viên | có |
| 4 | Nguyễn Huy Quân | Thành viên | có |
| 5 | Mai Xuân Hưng | Thành viên | có |

2. Nội dung cuộc họp

1. Điểm lại kết quả công việc tuần trước

2. Cập nhật tiến độ các hạng mục đang thực hiện

3. Khó khăn / vướng mắc cần hỗ trợ

4. Kế hoạch công việc tuần tới

3. Tiến độ công việc từng thành viên

| Thành viên | Công việc tuần này | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Mai Xuân Hưng | Implement UI US-AUTH-01->06 | Hoàn thành |
| Mai Xuân Hưng | Implement UI US-PROPERTY-01->02, US-ROOM-01->02 | Hoàn thành |
| Mai Xuân Hưng | Implement UI US-PROFILE-01 | Hoàn thành |
| Nguyễn Huy Quân | Implement UI US-UTILITY-01 -> 02 | Hoàn thành |
| Nguyễn Huy Quân | Implement UI US-METER-01 -> 03 | Hoàn thành |
| Trần Khôn Chí | Implement US-TENANT-01 -> 02 | Hoàn thành |
| Trần Khôn Chí | Implement US-LEASE-01 -> 06 | Hoàn thành |
| Trần Khôn Chí | Set up backend continuous deployment (CD) | Hoàn thành |
| Phạm Thành Đạt | Set up CI | Hoàn thành |
| Phạm Thành Đạt | Implement INVOICE-01→04 | Hoàn thành |
| Phạm Thành Đạt | Implement METER-01→03 | Hoàn thành |
| Nguyễn Văn Minh | Implement US-MAINT-01→05 | Hoàn thành |

4. Vấn đề / khó khăn

-  Conflict khi merge code do nhiều người cùng đụng vào UI

- Tốn nhiều thời gian tìm hiểu CI/CD do chưa từng triển khai CI/CD

- Model AI đang sử dụng không còn cung cấp, phải thay đổi model khác

5. Kế hoạch công việc tuần tới

| STT | Công việc tuần tới | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planning poker | Trần Khôn Chí |
| 2 | Project charter | Trần Khôn Chí |
| 3 | Implement US-DASH-01 & 02 | Nguyễn Văn Minh |
| 4 | Implement US-REPORT-01→05 | Nguyễn Văn Minh |
| 5 | Implement US-DASH-03→04 | Phạm Thành Đạt |
| 6 | Implement UI US-DASH-01->04 | Mai Xuân Hưng |
| 7 | Implement UI US-MAINT-01→05 | Nguyễn Huy Quân |
| 8 | Bổ sung DoD, Kanban | Phạm Thành Đạt |

6. Kết luận cuộc họp

Nhóm đã hoàn thành các công việc của tuần trước. Cả nhóm thống nhất giải quyết các khó khăn về cấu hình CI/CD và giao các công việc cho tuần sau.

|  | Chủ trì / Trưởng nhóm (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |