DỰ ÁN ROSI-HOME

BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM DỰ ÁN

| Dự án | RosiHome – Nền tảng quản lý cho thuê phòng trọ |
| --- | --- |
| Số thành viên | 05 |
| Thời gian dự kiến | 8–10 tuần |
| Ngày lập | 26/06/2026 |

# 1. Thành viên và vai trò

| # | Họ tên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Khôn Chí | Trưởng nhóm / BE1 |
| 2 | Phạm Thành Đạt | BE2 |
| 3 | Nguyễn Văn Minh | BE3 |
| 4 | Mai Xuân Hưng (MXH) | FE1 |
| 5 | Nguyễn Huy Quân | FE2 |

Mục tiêu chung: hoàn thành MVP Rosi-Home đúng phạm vi và thời hạn 8–10 tuần, đảm bảo chất lượng theo Definition of Done, làm việc minh bạch – công bằng, và sử dụng AI hỗ trợ code một cách có trách nhiệm.

# 2. Quy định làm việc

## 2.1. Thời gian

- Mỗi người ≥ 3–4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần; báo trước ≥24h nếu vắng/trễ.

- Họp nhóm định kỳ 1 lần/tuần vào 7:00 sáng Chủ nhật, trực tiếp hoặc qua Google Meet, để báo cáo tiến độ, nêu vướng mắc và phối hợp phụ thuộc; phát sinh gấp thì báo riêng cho Trưởng nhóm,.

## 2.2. Quy trình phát triển

- Mỗi người chỉ nhận 1 story/lúc; batch mới chỉ bắt đầu khi dependency đã Done.

- Làm việc trên nhánh riêng, không commit thẳng vào main.

- PR chỉ gồm 1 story liên quan, phải được người khác review mới được merge.

- Đổi schema/API dùng chung cần sự đồng ý của các module owner liên quan.

- Code phải qua CI (test, build, migration) trước khi merge.

- PR có dùng AI sinh code phải kèm giải thích logic + test bao phủ luồng chính và phân quyền.

## 2.3. Tài liệu & bảo mật

- Tài liệu lưu dạng Markdown trong `docs/`; ai làm việc nào cập nhật tài liệu việc đó.

- Không commit secrets/dữ liệu thật; mọi API phải kiểm tra quyền ở backend.

# 3. Quy chế nhóm

## 3.1. Ra quyết định

- Kỹ thuật nội bộ: module owner tự quyết.

- Thay đổi phạm vi/deadline/kiến trúc/ngân sách: cần đồng thuận cả 5 người

- Không đồng thuận được: Trưởng nhóm quyết định cuối, có ghi lý do.

## 3.2. Xử lý xung đột

- Xung đột kỹ thuật: các owner liên quan bàn trước, không xong thì họp toàn nhóm biểu quyết.

- Xung đột tiến độ: Trưởng nhóm chủ trì rebalance công việc.

- Xung đột cá nhân: trao đổi trực tiếp trước; Trưởng nhóm làm trung gian nếu cần; báo GVHD nếu nghiêm trọng.

## 3.3. Thay đổi (Change Control)

Mọi thay đổi ảnh hưởng baseline: ghi nhận → phân tích tác động → thông báo cả nhóm → đồng thuận → cập nhật tài liệu → triển khai. Không thay đổi "ngầm" khi chưa thông báo.

# 4. Lịch làm việc

| Mốc | Thời gian | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| M1 – Baseline | Tuần 1 | Backlog, kiến trúc, phân công được duyệt |
| M2 – Batch 1 Nền tảng | Tuần 2–3 | Auth, Property/Room, Utility tích hợp |
| M3 – Batch 2 Cốt lõi | Tuần 3–5 | Tenant/Lease, Meter, Maintenance |
| M4 – Batch 3 Billing | Tuần 5–7 | Invoice, VietQR, Payment, Reminder |
| M5 – Batch 4 Analytics | Tuần 7–8 | Dashboard, Report |
| M6 – Ứng viên MVP | Tuần 9 | Tích hợp hoàn chỉnh, đủ tài liệu & test |
| M7 – Bàn giao | Tuần 10 (dự phòng) | Sửa lỗi, demo chính thức |

| Họp | Tần suất |
| --- | --- |
| Họp nhóm định kỳ | 1 lần/tuần (cố định lịch, trực tiếp hoặc Google Meet) |
| Phản hồi Pilot | Giai đoạn chuẩn bị & thử nghiệm |

- Backend luôn đi trước Frontend đúng 1 batch; batch FE chỉ tích hợp khi batch BE tương ứng đã deploy ổn định.

- Tuần 10 là dự phòng – ưu tiên dùng để xử lý sự cố trước khi cắt deadline; nếu cần cắt, ưu tiên bỏ story Should Have (thông báo, PDF, phân tích nâng cao).

# 5. Cam kết & chữ ký

Toàn bộ 5 thành viên đã đọc, hiểu và tự nguyện cam kết tuân thủ quy định, quy chế và lịch làm việc trên. Mọi sửa đổi phải theo quy trình Change Control tại Mục 3.3.

| # | Họ tên | Vai trò | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Khôn Chí | Trưởng nhóm/BE1 |  |
| 2 | Phạm Thành Đạt | BE2 |  |
| 3 | Nguyễn Văn Minh | BE3 |  |
| 4 | Mai Xuân Hưng | FE1 |  |
| 5 | Nguyễn Huy Quân | FE2 |  |